附件

| 2021年市管绿地绿化设施大中修项目预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 总投资 计划 |  | 至2020年底累计支出数 | 2021年投资计划 |  | 资金来源 |  |
| 一 |  | 2020年已完工项目 （进度款及余款） |  | 550 |  | 285 | 237 |  |  |  |
| 1 |  | 交通安全隐患整治及植物更新 |  | 160 |  | 80 | 68 |  | 养护专项 |  |
| 2 |  | 游园绿地景观设施维修整治 |  | 300 |  | 150 | 136 |  |  |  |
| 3 |  | 古树名木复壮 |  | 40 |  | 20 | 18 |  | 维管专项 |  |
| 4 |  | 咨询服务等其它费用 |  | 50 |  | 35 | 15 |  |  |  |
| 二 |  | 2021年新开工项目 |  | 1067 |  | 0 | 248 |  |  |  |
| （一） |  | 2021年实施项目 （预付款及进度款） |  | 535 |  | 0 | 232 |  | 养护专项 |  |
| 1、 |  | 蠡湖大桥栏杆花卉布置项目 |  | 240 |  | 0 | 112 |  |  |  |
| 2、 |  | 五河新村等绿化景观维修整治 |  | 295 |  | 0 | 120 |  |  |  |
| （二） |  | 2022年实施项目 |  | 465 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 |  | 芦青桥等绿化景观整治修复、古树名木复壮以及行道树品种引种试验项目 |  | 465 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| （三） |  | 咨询服务等其它费用 |  | 67 |  | 0 | 16 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 1617 |  | 285 | 485 |  |  |  |