市市政和园林局2022年上半年工作总结

2022年上半年，在市委市政府的正确领导下，无锡市市政和园林局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持一手抓疫情防控、一手抓重点工作开展，争先领跑、攻坚克难，实现时间过半、任务过半。

一、高起点编制行业规划、条例

1.编制完善行业发展规划。进一步推动5个专项规划的编制。编制完善《无锡市城市照明专项规划（2021-2035）》初稿并通过初步评审。做好《无锡市区公园发展规划》修编准备。

2.认真修订《无锡市城市绿化管理条例》。将城市绿化发展新要求、新目标纳入到相关条款，新增立体绿化、园林废弃物资源化处置利用、绿线管理、永久性绿地管理等。已通过市政府常务会议审议，正报送市人大审核。

3.积极反馈相关规划意见。完成对无锡市综合交通规划（2021-2035）、蠡湖未来城总体规划、京杭运河（无锡段）港口码头专项整治规划、无锡市显山透绿专项规划等意见反馈。

二、高质量推进重点工作目标任务

1.产学研合作推动桥隧数字化。“无锡市桥隧数字孪生智慧运维平台”项目正式签约。首批依托高浪路隧道（在建）等构建数字孪生基座，同步编制规范和标准。

2.推进“两河”整治及海绵城市建设。总体把关京杭大运河、梁溪河绿化提升方案设计，牵头编制《梁溪河沿河雨水直排河道整治提升方案》，抓总启动段内雨水排口的整治工作。制定海绵城市示范项目推进计划，在太湖大道、青祁路绿化提升方案中纳入海绵元素。

3.有效推进城镇污水治理。深化实施主城区提质增效工程建设。推进污水处理提质增效达标区建设。北尖公园净水厂开工建设，江阴市滨江、西利污水处理厂正式运行，宜兴市城市污水处理厂完成主体工作。

4.积极创建国家生态园林城市。分解落实年度目标任务，召开全市创建生态园林城市推进会和市政府专题会议，启动技术报告影像片拍摄，编制国家生态园林城市技术报告片工作方案。同步开展宣传画册编制，制定面向社会的征稿方案。

5.加快推进公园城市建设。新改建各类公园游园。有序推进太湖郊野公园建设，军嶂古道整体提升项目一期龙寺生态园样板段已基本完工。在新改建各类公园游园中推进优化提升休憩座椅建设。指导推进无锡市植物园项目设计和建设。成功举办第二十三届无锡市花—杜鹃花节；做好第十二届江苏省园艺博览会参展筹备工作。

6.全面做好城市道路雨水防汛。汛前专项开展雨水主要管网疏通清淤，清理管网淤泥和泵站淤泥。做好积水点改造工作，组织实施道路雨水防汛应急演练，制定一点一策道路防汛保障方案。完善《城市内涝治理实施方案》。

7.加快推进居民住宅二次供水等工程改造。做好二次供水改造泵房改造项目；农村供水改造已完成部分地区的招标阶段工作，正进入施工阶段；拟定《无锡市市区农村供水设施改造实施方案》。实施自来水老旧管网改造和建设工作。完成新建市管道路市政消火栓19个，相关市管道路市政消火栓纳入维修养护巡查委托管理范围。

8.持续做好燃气监管工作。开展全市管道天然气居民用户更换金属包覆软管和自闭阀工作。江阴先行试点为瓶装液化石油气居民用户更换安装金属包覆软管和带自闭功能的减压阀。持续推动“瓶改管”工作。做好具备条件的新改建农村住房天然气接管工作。开展燃气安全风险隐患排查整治及燃气管道检验。开展车库违规用气整治“回头看”并加大违法违规处罚力度。

9.严格做好桥梁、隧道安全运行保障。完成2021年度桥梁结构定期检测工作。2022年度新一轮桥梁结构检测已在进行前期招标采购。及时处置隧道和人行通道各类事故，有效确保隧道的安全畅通。

10.推进打造“最干净城市”工作。制定完成《市市政和园林局关于打造“全国最干净城市”三年计划实施意见》，细化下发各项相关指标考核评分标准，检查、整理、报送推进情况。

三、高标准提升行业监管水平

1.积极推进城市绿地建设。推进省“乐享园林”建设。完成东林书院游园、梁溪河整治启动段等省厅上榜项目的建设。大力推进各类公园建设。推进道路绿化提升及彩色化、林荫化。大力推进立体绿化、绿道建设。完成汇融西广场酒店、百合花园、绿地天空树等屋顶花园、屋顶绿化，完成状元古道、惠山铁路公园绿道等。做好省美丽宜居专类示范项目-无锡市区园林绿地系统提升改造项目。

2.扎实推进老旧小区照明设施改造。上半年市区城市照明设施完好率达98.09%，亮灯率达99.56%。截至6月底，2021年老旧小区改造涉及路灯项目已全部完工。继续配合各区做好2022年老旧小区改造涉及路灯改造项目。

3.高效推进城市景观亮化提升。基本完成项目建议书修订，做好专家论证准备事宜。先行启动蓉湖大桥城市景观品质提升项目，已完成方案设计及第一轮方案汇报讨论。

4.落实“两个确保”，确保饮用水安全。细化安全供水应急预案，进一步完善《无锡市太湖安全度夏工作方案》《太湖度夏期安全优质供水应急预案》，组织开展供水应急演练。

5.加强市政重点工程质量监督工作。对在建的高浪路、菱湖大道、凤翔路北延等市政重点工程项目做好质量监督管理工作，严格现场质量验收程序，不断提升工程建设质量水平。

6.有力推进城市生命线安全工程建设。推进建立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，统筹燃气、供水、市政桥梁等专业，初步编制城市生命线安全工程建设实施方案，为下阶段工作打好基础。

7.保持安全生产形势总体平稳。组织开展“百团进百万企业千万员工”安全生产专题宣讲活动，扎实开展燃气安全宣传“五进”活动。继续推进《第一次全国自然灾害综合风险普查》无锡市市政设施调查数据质检抽查和成果汇交工作，调查数据质检抽查和成果已汇交省住建厅。印发2022年度市政园林局雨雪冰冻极端天气应急处置组织架构图和信息报送架构图。修订局应急预案，指导调整绿化行业局级应急预案。

四、高站位做好党风廉政建设等工作

1.认真落实全面从严治党主体责任。着力打造“大道致远、始于寸草”党建品牌，通过实施“五大领航行动”，打造从单体到集群的“1+8”品牌矩阵。坚持理论教育与业务培训相结合。常态化推动干部历练培养。做好局机关全体人员和事业单位局管干部档案日常检查工作。组织干部职工参加疫情防控志愿服务。强化廉政管理。组织开展“5•10”思廉月活动。

2.深入推进法治建设和依法行政工作。按计划完成年度立法工作。深入推进法治建设。落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，全面落实行政执法责任制，全面推动行政执法“三项制度”落地见效。做好信用体系建设工作。